Барбашин Андрей, практика 4

Оглавление

Барбашин Андрей, практика 4	1

Описание предметной области	1

Устав проекта	3

Техническое задание	5

Введение	5

Наименование и область применения	6

Основание для разработки	6

Назначение разработки	6

Технические требования к программе или программному изделию	6

Технико-экономические показатели	7

Стадии и этапы разработки	7

Порядок контроля и приемки	7

Приложения	8

Описание предметной области

Организация, предоставляющая репетиторские услуги, решила сделать процесс учёта уроков, пропусков, транзакций, отделений, предметов, сотрудников и клиентов цифровым, внедрив для этого автоматизированную информационную систему, которая будет автоматически рассылать уведомления клиентам и сотрудникам о связанных с ними событиях.

Пользователями системы являются администраторы репетиторского центра, бизнес-процессы которых должны полностью покрываться.

Система должна позволять найти информацию о всех объектах в системе по ключевым полям, с возможностью скрытия уже неактуальных данных.

Основная информация о человеке включает в себя его ФИО, текущий баланс, адрес электронной почты и номер телефона, а также категорию: человек может быть либо учеником, либо учителем. На адрес электронной почты приходят все уведомления о связанных с данным человеком событиях в системе. Необходимо реализовать возможность отправки письма произвольного содержания пользователем системы.

Так как ФИО, электронная почта и номер телефона в совокупности являются персональными данными, то данная информационная система, согласно постановлению Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», является информационной системой, обрабатывающей общедоступные персональные данные. Информационная система обрабатывает данные как сотрудников, так и клиентов, их общее количество не превышает 100 тысяч и для системы актуальны угрозы только 3-го типа. Исходя из установленных данных, данная информационная система имеет 4-й уровень защищённости. Таким образом, исходя из текста приказа ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», доступ к персональным данным должен осуществляться через идентификацию и аутентификацию пользователей, являющихся работниками оператора персональных данных. Также необходимо разделить пользователей по ролям и реализовать возможность управления их учётными записями.

Основная информация о пользователе включает в себя его роль, имя, логин и пароль.

Над счётом (балансом) человека можно совершать транзакции. Они не привязаны к каким-либо банковским реквизитам, а состоят лишь из суммы транзакции, которая может быть как положительной, так и отрицательной, баланса до и после совершения транзакции, комментария и привязанного к транзакции урока при необходимости.

Информация об уроке включает в себя отделение репетиторского центра, статус урока, дату и время начала, дату и время конца, множество людей и предметов урока, а также комментарий при необходимости.

Урок может быть пропущен одним из привязанных к уроку людей. Администратор центра должен иметь возможность зафиксировать пропуск, указав сам урок, человека, комментарий при необходимости и две галочки «Последствия пропуска разрешены» и «Причина уважительна». Флажок «Последствия пропуска разрешены» должен быть доступен для изменения при редактировании пропуска.

Устав проекта

| № | Раздел | Пояснения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Название проекта | АИС «Репетиторский центр» |
| 2. | Бизнес-причина возникновения проекта | Организация, предоставляющая репетиторские услуги, решила сделать процесс учёта уроков, пропусков, транзакций, отделений, предметов, сотрудников и клиентов цифровым, внедрив для этого автоматизированную информационную систему, которая будет автоматически рассылать уведомления клиентам и сотрудникам о связанных с ними событиях. |
| 3. | Бизнес-цель | Повышение эффективности, улучшение коммуникации, минимизация ошибок, упрощение управления, ускорение анализа данных, улучшение контроля, снижение затрат. |
| 4. | Требования, удовлетворяющие потребности, пожелания и ожидания заказчика, спонсора и других участников проекта | Система должна быть легко внедряема, интуитивно понятной для пользователей и обладать высокой надежностью. |
| 5. | Расписание основных контрольных событий | Анализ и утверждение требований – 02.01.24 - 21.01.24 Разработка системы – 22.01.24 – 02.03.24 Тестирование и отладка – 03.03.24 – 02.04.24 Внедрение – 03.04.24 – 21.04.24 |
| 6. | Участники проекта | Разработчик, заказчик, конечные пользователи. |
| 7. | Окружение проекта | Информационные системы и процессы, с которыми будет интегрироваться новая система, а также технологическую и физическую инфраструктуру компании. |
| 8. | Допущения относительно организации и окружения, а также внешние допущения | Доступ к необходимым данным, готовность пользователей к обучению, согласование изменений в бизнес-процессах. |
| 9. | Ограничения относительно организации и окружения, а также внешние ограничения | Бюджетные ограничения, технические ограничения существующих систем, законодательные требования. |
| 10. | Объем денежных средств, выделенных на достижение бизнес-цели |  |
| 11. | Назначение руководителей проекта и общее определение полномочий ключевых членов проектной команды: РП, спонсор, координатор | Руководитель проекта отвечает за планирование, координацию и управление всеми аспектами проекта. Спонсор проекта обычно финансирует проект и обеспечивает поддержку для его успешной реализации. Координатор проекта отвечает за планирование и выполнение всех операций проекта, организацию коммуникации между участниками проекта, управление сроками и ресурсами, а также контроль за качеством продукта или системы. |

Техническое задание

Введение

В современном мире образование играет ключевую роль в развитии человека и общества в целом, предоставляя возможности для личностного и профессионального развития, а также повышения конкурентоспособности на рынке труда. Однако, не всегда у учеников есть возможность получить качественное образование в силу различных причин, таких как нехватка времени, отсутствие возможности посещать занятия в школе или трудности в освоении материала. Именно поэтому все большую популярность приобретают услуги репетиторов, которые помогают ученикам восполнить пробелы в знаниях и улучшить свои результаты.

Автоматизированная информационная система «Репетиторский центр» призвана облегчить процесс поиска репетиторов, выбора подходящих условий обучения и отслеживания прогресса учеников. Эта система предоставляет возможность ученикам и их родителям быстро и удобно находить репетиторов с учетом индивидуальных потребностей и возможностей, а репетиторам - получать доступ к базе учеников и взаимодействовать с ними в режиме реального времени.

Актуальность данной разработки заключается в том, что она позволяет оптимизировать процесс обучения, сделать его более эффективным и доступным для широкого круга пользователей. Система «Репетиторский центр» может стать незаменимым помощником для учеников, их родителей и репетиторов, предоставляя им возможность контролировать процесс обучения и отслеживать результаты на всех этапах обучения. Наглядная схема организационной структуры предприятия указана в Рисунок 1. Организационная структура предприятия

Наименование и область применения

Наименование: автоматизированная информационная система «Репетиторский центр».

Область применения: система предназначена для оптимизации процессов поиска репетиторов, подбора условий обучения и контроля успеваемости учащихся.

Основание для разработки

Основание для разработки: приказ … (будет вставлен при сдаче дипломной работы).

Организация: ГАПОУ ТО «ТКТТС».

Тема разработки: Автоматизированная информационная система «Репетиторский центр», условное обозначение - АИС «РЦ».

Назначение разработки

Функциональное назначение АИС «Репетиторский центр»: автоматизация процессов управления и взаимодействия участников образовательного процесса.

Эксплуатационное назначение: обеспечение удобного и эффективного доступа к информации и функционалу системы для пользователей.

Технические требования к программе или программному изделию

Требования к функциональным характеристикам

- Автоматизация процессов поиска репетиторов;

- Подбор условий обучения на основе заданных параметров;

- Контроль успеваемости учеников;

- Взаимодействие участников образовательного процесса (репетиторы, ученики, родители);

- Обеспечение доступа к актуальной информации.

Требования к надежности

- Система должна обеспечивать надежное хранение и обработку данных;

- Должна быть предусмотрена защита от потери и искажения данных.

Условия эксплуатации

- Операционная система: Windows 7 и выше; macOS 10.12 и выше; Linux Ubuntu 16.04 и выше;

- Процессор: Intel Core i5 и выше;

- Оперативная память: не менее 4 ГБ;

- Свободное место на жестком диске: не менее 100 МБ.

Требования к составу и параметрам технических средств

- Минимальные требования к техническим средствам должны обеспечивать возможность функционирования системы на стандартном персональном компьютере.

Требования к информационной и программной совместимости

- АИС «Репетиторский центр» должна быть совместима с современными браузерами и операционными системами.

Требования к маркировке и упаковке

- Упаковка должна обеспечивать сохранность системы при транспортировке и хранении.

Требования к транспортированию и хранению

- Транспортировка и хранение системы должны осуществляться в соответствии с требованиями производителя.

Специальные требования

- В системе должна быть предусмотрена возможность интеграции с другими образовательными платформами и сервисами.

Технико-экономические показатели

Ориентировочная экономическая эффективность: автоматизация процессов поиска репетиторов, подбора условий обучения и контроля успеваемости позволит снизить затраты времени и ресурсов, а также повысить качество предоставляемых услуг.

Предполагаемая годовая потребность: система будет использоваться репетиторами, учениками и их родителями для поиска информации, подбора условий и контроля обучения. Количество пользователей может варьироваться в зависимости от популярности системы и востребованности услуг репетиторов.

Экономические преимущества разработки по сравнению с аналогами: АИС «Репетиторский центр» предоставляет ряд преимуществ, таких как удобство использования, широкий функционал, а также доступность и открытость информации. Это позволит привлечь больше пользователей и увеличить прибыль образовательного центра.

Стадии и этапы разработки

Стадии и этапы разработки АИС «Репетиторский центр»:

- Стадия 1: Анализ требований и проектирование (1 месяц)

- Этап 1.1: Изучение предметной области и анализ требований (1 неделя)

- Этап 1.2: Проектирование базы данных (2 недели)

- Этап 1.3: Проектирование пользовательского интерфейса (2 недели)

- Стадия 2: Разработка и тестирование (2 месяца)

- Этап 2.1: Разработка функциональных требований (2 недели)

- Этап 2.2: Написание кода и модульное тестирование (4 недели)

- Этап 2.3: Интеграционное тестирование и отладка (2 недели)

- Стадия 3: Внедрение и поддержка (1 месяц)

- Этап 3.1: Внедрение системы на тестовом сервере (1 неделя)

- Этап 3.2: Обучение пользователей и техническая поддержка (2 недели)

- Этап 3.3: Сопровождение и обновление системы (бессрочный этап)

- Исполнители: Команда разработчиков, пользователи системы.

Порядок контроля и приемки

Порядок контроля приемки АИС «Репетиторский центр»:

- Тестирование системы на соответствие требованиям технического задания.

- Оценка удобства и простоты использования системы пользователями.

- Анализ эффективности работы системы по сравнению с аналогичными решениями.

Принятие решения о готовности системы к промышленной эксплуатации на основе результатов тестирования и анализа.

Приложения

Рисунок 1. Организационная структура предприятия