Барбашин Андрей, практика 5

Базовый план по содержанию

Рисунок 1

Детальный план-график проекта

Рисунок 2

Ресурсный план

Рисунок 3

Гистограмма нагрузки

Разработчик

Рисунок 4

Тестировщик

Рисунок 5

Менеджер

Рисунок 6

Технический писатель

Рисунок 7

Системный администратор

Рисунок 8

Базовый план по качеству

| Класс источника (области) риска | Контрольная точка по этапу | Показатель оценки |
| --- | --- | --- |
| Формулировка требований | Техническое задание | - Наличие документированных и четких технических требований. - Соответствие требований стандартам и нормам, если они применимы. - Полнота и точность описания функциональности и особенностей проекта. |
| Проектирование | Архитектура приложения | - Наличие документации по архитектуре приложения. - Адекватность выбранной архитектуры для решения задач проекта. - Соблюдение принципов модульности, масштабируемости и безопасности. |
| Разработка | Бета-версия приложения | - Стабильность и работоспособность бета-версии приложения. - Наличие основных функций, описанных в техническом задании. - Обратная связь от тестировщиков и пользователей. |
| Тестирование | План тестирования, тест-кейсы приложения, отчёт по тестированию | - Наличие документированного плана тестирования. - Покрытие основных сценариев тестирования тест-кейсами. - Отчет по тестированию с описанием найденных ошибок и их статусом. |
| Документирование | Руководство пользователя, руководство администратора, руководство по сопровождению | - Качество документации: полнота, понятность и актуальность информации. - Своевременность обновления документации: насколько своевременно и регулярно обновляется информация в документах проекта. - Контроль выполнения стандартов документирования: соответствие документации проекта установленным стандартам и процедурам. |
| Внедрение и сопровождение | Начало эксплуатации потребителем | - Успешное внедрение приложения заказчиком или конечными пользователями. - Обеспечение технической поддержки и обучения пользователей при необходимости. |

Реестр рисков

| Класс источника (области) риска | Элемент класса | Риски | План управления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Технические аспекты разработки (инженерия программного продукта) | Требования | Требования к программному продукту сформулированы не корректно | Провести дополнительное исследование предметной области для определения функционала; создать прототип программы |
|  |  | Функции, описанные в ТЗ, будет сложно реализовать |  |
|  |  | Программа будет неактуальна из-за описанного функционала |  |
|  | Проект | Недостаточное понимание объема проекта | Разработать документацию по требованиям и уточнить их взаимодействие с заказчиком |
|  |  | Неопределенность в требованиях проекта |  |
|  | Кодирование и автономное тестирование | Ошибки и баги в коде, выявленные на этапе тестирования | Разработать тест-план и регулярно проводить автономное тестирование |
|  |  | Затруднения в организации автономного тестирования |  |
|  | Интеграция и интеграционное тестирование | Проблемы с интеграцией компонентов системы | Разработать план интеграции и интеграционного тестирования |
|  |  | Ошибки при интеграционном тестировании. |  |
|  | Нефункциональные характеристики ПО | Невыполнение нефункциональных требований | Определить нефункциональные требования и тесты для их проверки |
| 2. Среда и технология разработки | Процесс разработки | Несоблюдение сроков разработки | Разработать график и план управления процессом разработки |
|  |  | Проблемы с управлением версиями и конфигурациями |  |
|  | Система поддержки разработки | Проблемы с инфраструктурой разработки | Обеспечить надежность инфраструктуры и проводить регулярные аудиты системы управления версиями |
|  |  | Ошибки в системе управления версиями |  |
|  | Процесс управления | Неправильное планирование и управление ресурсами | Улучшить планирование, мониторинг и управление ресурсами и рисками |
|  |  | Неэффективное управление рисками |  |
|  | Рабочая обстановка | Неблагоприятные условия работы для команды | Обеспечить комфортные условия работы и доступ к ресурсам |
|  |  | Ограничения в доступе к ресурсам и информации |  |
| 3. Внешние ограничения проекта | Ресурсы | Недостаток необходимых ресурсов (человеческих, материальных и др.) | Планировать и выделять ресурсы с учетом потребностей проекта |
|  | Условия договора | Несоблюдение условий соглашений с контрагентами и партнерами | Тщательно контролировать и соблюдать |
|  | Интерфейсы проекта | Проблемы с интеграцией с внешними системами и интерфейсами | Разработать план, включающий в себя оценку риска, меры по снижению, контроль, резервные планы и анализ после завершения проекта |